SVAZEK OBCÍ REGIONU PÍSECKO

si Vás dovoluje vyzvat k účasti na výběrovém řízení dle platných zákonů a směrnic o zakázkách malého rozsahu

(§ 12, odst. 6, zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění a Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Svazku obcí regionu Písecko)

## „Zpracování projektové dokumentace k výstavbě čistíren odpadních vod a kanalizace k vydání pravomocného územního rozhodnutí a inženýrské činnosti v rámci projektu ,,Revitalizace Orlické nádrže“

1. Identifikační údaje zadavatele

# Svazek obcí regionu Písecko (SORP)

IČ: 71213996

Velké náměstí 114, 397 19 Písek

Zastoupený : 		Ing. Miroslavem Sládkem, předsedou SORP

Kontaktní osoba: 	Mgr. Ivana Očásková, garant projektu „Revitalizace Orlické nádrže“

E-mail:                       sorp@centrum.cz, ivana.ocaskova@seznam.cz

mobil:                         607798125, 725047311

2. Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace k výstavbě čistíren odpadních vod a kanalizace do úrovně vydání pravomocného územního rozhodnutí  a související inženýrská činnost.

Předmětem veřejné zakázky je konkrétně.

- Vypracování projektové dokumentace pro výstavbu čistíren odpadních vod a kanalizace do úrovně vydání pravomocného územního rozhodnutí pro obce Vráž, okres Písek, IČ 233994 a obec Branice, okres Písek, IČ 249564.

- Zajištění inženýrské činnosti k vydání pravomocného územního rozhodnutí.

- Specifikace díla

Předmětem plnění díla je zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti k vydání pravomocného  územního rozhodnutí a to tak, že projektová dokumentace bude respektovat následující požadavky:

Vzhledem ke skutečnosti, že budou odpadní vody po přečištění vypouštěny do vodotečí, které ústí do VD Orlík, jež je využívána k rekreačním účelům budou všechny čistírny odpadních vod vybaveny:

III. stupněm čištění a to tak, aby byly na odtoku z ČOV splněny limity průměrné roční koncentrace  pro ukazatele:

- P celk:. 	1,5 mg/l

- N celk: 	15 mg/l

- NH4 :	  	10 mg/l

4. Místo plnění:

Kancelář Svazku obcí regionu Písecka, Velké nám. č. 1, 397 01  Písek, I. patro napravo

5. Termín podání nabídky:

Předpokládané zahájení: 		6.5. 2010

Předpokládané ukončení:  		24.5.2010 do 11.00 hod.

6. Požadavky na prokázání kvalifikace

Uchazeči v rámci podlimitního řízení prokáží kvalifikaci, pokud předloží doklady:

1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53, odst. 1 – formou čestného prohlášení ve smyslu § 62 odst. 2 zákona

2. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54, písm. a), b) a d) zákona:

- k písm. a) výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence ne starší než 90 kalendářních dnů k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek, pokud je v něm/ní uchazeč zapsán,

- k písm. b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, tj. živnostenský list pro projektovou činnost v oblasti vodního hospodářství

- k písm d) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby pověřené vedením zpracování projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti, tj. Osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství dle zákona 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

3. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle § 55  odst. 1 písm. a) a c) zákona:

- k písm. a) ověřenou kopii pojistného certifikátu nebo smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě na min. částku 3 mil. Kč

- k písm c) minimální obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky 1 mil. Kč bez DPH/rok v posledních 3 účetních obdobích – formou čestného prohlášení

- Technické kvalifikační předpoklady

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky doloží uchazeč:

- Minimálně tři obdobné zakázky realizované dodavatelem v posledních 3 	letech 	s uvedením objednatele, jejich rozsahu a doby plnění.

Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace musí být předloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii.

7. Požadovaný obsah nabídky

Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení v českém jazyce včetně návrhu Smlouvy o dílo s konečnou cenou včetně DPH a krycím listem nabídky. Nabídka bude splňovat veškeré požadavky dané v bodě č. 6) této výzvy, tj. požadavky na prokázání kvalifikace a bude splňovat podmínky podle § 68 zákona ve znění pozdějších předpisů.

8. Platební podmínky

- Nabídková cena bude zpracována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci veřejné zakázky v členění bez DPH a vč. DPH v korunách českých (Kč). Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazby DPH.

- Platební podmínky: Cena zakázky bude uhrazena na základě faktur vystavených po převzetí plnění předmětu se splatností 14 dní. Zálohy zadavatel neposkytuje. Smluvní pokuta za prodlení s termínem předání předmětu plnění díla bude stanovena ve výši 5.000,- Kč  za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta za neuhrazení faktury za zhotovení díla v době splatnosti bude stanovena ve výši  5.000,- ze smluvní  částky za každý započatý den prodlení.

9. Lhůty a termíny provádění díla

Záruční doba díla:                                                minimálně 60  měsíců

Zahájení prací: 					1.6.2010

Ukončení prací na DÚR: 				10. 8. 2010

Získání pravomocného územního rozhodnutí: 	30.9.2010

10. Způsob, termín a místo podávání nabídek

Uchazeči o zakázku doručí svoji nabídku osobně nebo jako doporučenou zásilku na adresu: Svazek obcí regionu Písecko, Velké náměstí 114, 397 01 Písek do 11.00 hod. dne 24. 5. 2010

Osobní předání: Velké nám. č. 1 – kancelář Svazku obcí regionu Písecko, I. patro napravo

Forma:

Uzavřená neprůhledná obálka označená:

- adresou zadavatele, tj. Svazek obcí regionu Písecko, Velké nám. 114, 397 00  Písek;

- označením: Výběrové řízení: SORP - „Zpracování projektové dokumentace k výstavbě čistíren odpadních vod a kanalizace k vydání pravomocného územního rozhodnutí a inženýrské činnosti v rámci projektu ,,Revitalizace Orlické nádrže“

11. Způsob hodnocení nabídek

Po splnění základních požadavků na prokázání kvalifikace a specifikace díla viz bod 6) a bod 3)  této výzvy bude vyhodnocena nabídka dle nejnižší nabídkové ceny.

12. Specifikace data, času a místa otevírání obálek s nabídkami

Datum: 24. 5. 2010 v 11.00 hod.

Místo: Kancelář Svazku obcí regionu Písecko, Velké náměstí č. 1, I. patro napravo, Písek

Otevírání obálek se může zúčastnit maximálně jeden zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek, pověřen plnou mocí uchazeče zastupovat, pokud sám není tou osobou.

- Pětičlenná komise bude otevírat obálky postupně podle pořadového čísla na základě doručení nabídky a bude kontrolovat  úplnost nabídky, tedy zda odpovídá nabídka podmínkám obsaženém v bodě 6) a 7) této výzvy.

- Po provedení kontroly úplnosti každé nabídky sdělí komise přítomným uchazečům informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky.

13. Zvláštní ujednání

Zadavatel si vyhrazuje právo

- nevracet předložené nabídky a doprovodné materiály,

- jednat o obsahu návrhu Smlouvy,

- krátit, rozšířit či změnit předmět veřejné zakázky, popř. zadat k realizaci pouze část díla

- odmítnout všechny předložené nabídky, podmínky soutěže upravit nebo soutěž zrušit v souladu s § 84 zákona,

- zájemce je povinen si vyjasnit případné nejasnosti před podáním nabídky,  nedostatečná informovanost, mylné chápání soutěžních a zadávacích podmínek, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.

- zájemcům se nepřiznává nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na tomto řízení.

- zveřejnit informace uvedené v nabídkách na základě zákona 106/1999 Sb.

V Písku dne 6. 5. 2010

Ing. Miroslav   S l á d e k, v. r.

předseda Rady regionu SORP